| **DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones** |
| --- |
| Sprint Planning – Sprint Goal |
|  |
|  |
|  |

Product Owner: Bastian Nuñez

Scrum Master: Antonia Diaz

Developer Team: Danae Arenas

**Sprint:** 1

**Duración:** 2 semanas (4 Septiembre – 18 Septiembre)

**Proyecto:** ManaStaff

## **Sprint Goal**

“Entregar una primera versión con el front end funcional, tanto en vistas de usuario cómo de administrador.”

Este objetivo busca validar la utilidad del sistema, generando valor temprano para los interesados.

## **Historias de usuario seleccionadas** (**Front end)**

| ID | Historia | Prioridad | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| H001 | Quiero poder gestionar las solicitudes de los trabajadores | Alta | 24 |
| H002 | Quiero poder gestionar los usuarios. | Alta | 24 |
| H003 | Quiero poder gestionar los documentos de los usuarios | Alta | 21 |
| H009 | Iniciar sesión con credenciales | Alta | 10 |
| H017 | Quiero que el sistema sea fácil de usar e intuitivo | Media | 8 |
| H018 | Quiero revisar métricas en el dashboard | Media | 5 |

## **Tipo de estimación realizada**

Para la estimación se utilizó el método probado “Planning Poker”: Cada miembro del equipo elige una carta con un número que representa su estimación del esfuerzo. Luego se discuten las diferencias y se llega a un consenso.

## **Tareas priorizadas**

Para H001 (24)

* Listado de solicitudes pendientes (7)
* Filtrado por antigüedad (3)
* Asignacion de solicitud (10)
* Aprobar / Rechazar solicitud (4)

Para H002 (24)

* Listado de usuarios (7)
* Crear usuarios (5)
* Modificar usuarios (5)
* Eliminar usuarios (5)
* Filtros por nombre (2)

Para H003 (21)

* Listado de documentos (5)
* Subir documentos a usuarios (7)
* Eliminar documentos de usuarios (5)
* Filtrar por usuarios (2)
* Filtrar por nombre de documentos (2)

Para H009 (10)

* Inicio de sesión con usuario y contraseña (7)
* Diseño de recuperación de contraseña (3)

Para H017 (8)

* Definicion de paleta de colores (4)
* Interfaz con animaciones (3)
* Aprobacion de Product Owner (1)

Para H018 (5)

* Diseño de panel de dashboard con métricas ficticias (5)

## **Estimación total del sprint**

Total de puntos planificados: 92

Riesgo: Posible retraso si el diseño no es aprobado por el Product Owner.