| **DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones** |
| --- |
| Sprint Board |
|  |
|  |
|  |

Product Owner: Bastian Nuñez

Scrum Master: Antonia Diaz

Developer Team: Danae Arenas

**Sprint:** 1

**Duración:** 2 semanas (4 Septiembre – 18 Septiembre)

**Proyecto:** ManaStaff

## **Tablero Scrum (Jira)**


El siguiente tablero muestra las tareas realizadas para el desarrollo front end del sprint.

Se puede observar que las tareas se han dividido en secciones del sistema, cual son:

1. Inicio de sesión
2. Panel de Administración
3. Documentos
4. Solicitudes
5. Avisos / Noticias
6. Dashboard
7. Auditoría
8. Seguridad
9. Perfil de Usuario
10. Recuperación de Contraseña
11. Otros

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.



La mayoría de las tareas se lograron a tiempo, pero el diseño de administrar documentos no se logró a tiempo, teniendo que terminar fuera del tiempo de Sprint.

Las tareas se dividen en “Por Hacer”, “En Curso” y “Listo”.

El progreso del proyecto fue bastante fluido hasta la semana de las fiestas patrias, teniendo un retraso del proyecto, finalizando el Sprint con 1 tarea sin hacer.