| **DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones** |
| --- |
| Sprint Review |
|  |
|  |
|  |

Product Owner: Bastian Nuñez

Scrum Master: Antonia Diaz

Developer Team: Danae Arenas

**Sprint:** 1

**Duración:** 2 semanas (4 Septiembre – 18 Septiembre)

**Proyecto:** ManaStaff

## **Sprint Goal**

“Entregar una primera versión con el front end funcional, tanto en vistas de usuario cómo de administrador.”

Este objetivo busca validar la utilidad del sistema, generando valor temprano para los interesados.

## **Historias de usuario Completadas (Front End)**

1. Quiero poder gestionarlas solicitudes.
2. Quiero poder gestionar los usuarios.
3. Iniciar sesión con credenciales.
4. Quiero poder gestionar los documentos de los usuarios
5. Quiero que el sistema sea fácil de usar e intuitivo.
6. Quiero revisar métricas en el dashboard.

## **Incremento Entregado**

* Página web con secciones Solicitudes, Documentos, Perfil, Noticias y Avisos, Dashboard y Administración.
* Diseño responsive en todas las páginas, menos algunos detalles en administración.
* Validado en móvil y escritorio.

## **Retroalimentación del Product Owner**

Positivo: Diseño limpio, navegación clara, cumplimiento de las normas solicitadas.

A mejorar:

* Optimizar tiempos de entrega.
* Optimización de carga de imágenes.

## **Próximos pasos (Para Sprint 2)**

* Integración con **backend** para la gestión de contenido.
* Mejorar el responsive para movil.