| **DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones** |
| --- |
| Impediment Log |
|  |
|  |
|  |

Product Owner: Bastian Nuñez

Scrum Master: Antonia Diaz

Developer Team: Danae Arenas

**Sprint:** 2

**Duración:** 2 semanas (18 Septiembre - 2 Octubre)

**Proyecto:** ManaStaff

## **Impediment Log**

El presente impediment log registra las dificultades encontradas a lo largo del desarrollo del Sprint actual.

Su propósito es asegurar la transparencia y el seguimiento continuo de los obstáculos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos del sprint.

Se observa que quedaron 9 problemas sin resolver en el transcurso del sprint, que se plantean como tareas a resolver en el transcurso del siguiente sprint.

| ID | Fecha detectado | Descripción documento | Acción de Mitigación | Estado | Solución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-IMP-02 | 30-09-2025 | Error de credenciales de Firebase a la hora de crear, editar y eliminar datos de base de datos. | Crear las credenciales desde 0 e inicializar la app nuevamente | Resuelto | Cambiar credenciales por una nueva. |
| 02-IMP-02 | 30-09-2025 | Problema de desarrollo simultaneo en archivos de back-end | Creación de archivos para desarrollo para cada programador | Resuelto | Estandares de programación para archivos compartidos. |
| 03-IMP-02 | 30-09-2025 | Problema para visualizar los documentos por rut | Revisar el llamado de los documentos por rut en el [views.py](http://views.py/) | Resuelto | Arreglar problema de puntos (.) y guion(-) de rut |
| 04-IMP-02 | 01-10-2025 | Error al iniciar sesion con contraseña incorrecta | Colocar la misma contraseña a todos los usuarios (temporal) | Resuelto | Controlado error de contraseña incorrecta, ahora aparece mensaje correctamente. |
| 05-IMP-02 | 01-10-2025 | Sin paginas de "Administrar noticias" | Creacion de paginas y urls temporales | Resuelto | Paginas de administración de noticias y eventos creadas |
| 06-IMP-02 | 02-10-2025 | Crear usuario permite correos con mayusculas, provocando problemas al iniciar sesión. | Obligar creación de usuario con el correo en minúsculas en el backend | Resuelto | Validar por codigo la creación del correo con minusculas. |
| 07-IMP-02 | 02-10-2025 | Error al descargar los documentos, abre el link del documento y no lo descarga directamente. | Hacer que no se habra el link mediante código al presionar descargar y descargue directamente. | Resuelto | Nueva funcion llamada "decargar\_documento" que permite la descarga del documento. |
| 08-IMP-02 | 06-10-2025 | Nombre de cargo no relacionados con la empresa |  | En espera |  |
| 09-IMP-02 | 06-10-2025 | Falta pagina de inicio al iniciar sesión |  | En espera |  |
| 10-IMP-02 | 06-10-2025 | Validación de correo real al crear el usuario |  | En espera |  |
| 11-IMP-02 | 07-10-2025 | Si una solicitud es eliminada, aparece el error "Solicitud ya asignada", cuando deberia aparecer Solicitud eliminada, o no encontrada. |  | En espera |  |
| 12-IMP-02 | 07-10-2025 | Las solicitudes no cargan en tiempo real. |  | En espera |  |
| 13-IMP-02 | 07-10-2025 | El boton de descarga en ver documento no funciona | Colocar el mismo boton de descarga que hay en inicio\_documentos | Resuelto | Colocar la misma funcion de "descargar documento" presente en inicio\_documentos |
| 14-IMP-02 | 07-10-2025 | Falta un mensaje de porque su solicitud fue aprobada o rechazada |  | En espera |  |
| 15-IMP-02 | 07-10-2025 | Falta un indicador de carga en solicitudes | Copiar spinner presente en la pagina de admininstrar\_documentos | Resuelto | Creado un spinner de carga en solicitudes. |
| 16-IMP-02 | 07-10-2025 | El dashboard no carga en tiempo real. |  | En espera |  |
| 17-IMP-02 | 07-10-2025 | Boton de "filtrar" en noticias y eventos no funciona / no hace nada. | Colocar las mismas fuciones de inicio\_solicitudes para los filtros | Resuelto | Se ajustaron los filtros para que funcione en administrar\_noticiasyavisos |
| 18-IMP-02 | 08-10-2025 | En administrar usuarios, el usuario actual puede modificar y eliminar su propio usuario, debe cambiarse. | Deshabilitar la edicion y eliminacion del usuario actual | Resuelto | Se desactivo y no permite la eliminacion y modificacion del usuario actual. |
| 19-IMP-02 | 08-10-2025 | Falta de spinner de carga al modificar un usuario | Colocar el mismo spinner en crear usuario | Resuelto | Se coloco el mismo spinner de crear\_usuario.js en modificar\_usuario.js |
| 20-IMP-02 | 08-10-2025 | Mejorar el diseño de "imagen\_actual" al modificar usuario en administración |  | En espera |  |
| 21-IMP-02 | 08-10-2025 | Error al eliminar un usuario, aparece un error "str no encontrado", pero el usuario si se elimina | Depurar la funcion para buscar el error | Resuelto | Quitar decorador "admin\_required" a funcion auxiliar que elimina archivos del usuario. |
| 22-IMP-02 | 09-10-2025 | Al crear un usuario el rut no tiene limite de caracteres | Limitar los campos en views | Resuelto | Limitar caracteres para todos los campos que lo requieran |
| 23-IMP-02 | 09-10-2025 | Al cancelar la solicitud esta no desaparece. | Reinicar la pagina | Resuelto | Eliminar la solicitud cuando el usuario la cancela en frontend. |
| 24-IMP-02 | 09-10-2025 | El boton de cancelar imagen en inicio\_perfil se le debe aplicar css |  | En espera |  |

## 