Acta de Constitución

del Proyecto

[ManaStaff]

Fecha: [13/08/2025]

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	2

Información del Proyecto	2

Datos	2

Patrocinador / Patrocinadores	2

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Descripción del Proyecto y Entregables	3

Requerimientos de alto nivel	4

Requerimientos del producto	4

Requerimientos del proyecto	4

Objetivos	5

Alcances	5

Cronograma (Tiempo)	6

Costos	6

Calidad  según  la norma ISO 9001	6

Premisas y Restricciones	7

Premisas	7

Restricciones	7

Riesgos iniciales de alto nivel	7

Cronograma de hitos principales	8

Presupuesto estimado	8

Requisitos de aprobación del proyecto	8

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	9

Gerente de Proyecto	9

Niveles de autoridad	9

Personal y recursos preasignados	10

Aprobaciones	10

# Información del Proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | TechNova |
| --- | --- |
| Proyecto | ManaStaff |
| Fecha de preparación | 13-08-2025 |
| Cliente | AndesLogística S.A. |
| Patrocinador principal | Gerente de RRHH de AndesLogística |
| Gerente de Proyecto | Bastián Núñez |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Danae Arenas B. | QA | TI |  |
| Antonia Díaz | Líder de Analista de Negocios y Requerimientos | TI |  |
| Bastian Nuñez | Gerente de Proyecto | TI |  |

# Propósito y Justificación del Proyecto

El propósito del proyecto ManaStaff es desarrollar una plataforma integral web y móvil que centralice la comunicación y gestión de recursos humanos en AndesLogística S.A., permitiendo a los más de 250 empleados y el área de RR.HH. acceder de forma rápida, segura y eficiente a documentos, solicitudes, noticias, eventos y auditorias. La justificación radica en que AndesLogística enfrenta dificultades para gestionar la comunicación interna. Actualmente, las solicitudes de vacaciones y permisos se procesan de forma manual, lo que genera retrasos y pérdida de información. Además, los trabajadores tienen problemas para acceder a documentos laborales como contratos, liquidaciones o certificados. Con esta solución, AndesLogística busca modernizar su gestión de personas, reducir tiempos de respuesta y mejorar la transparencia y confianza entre empresa y colaboradores.

# Descripción del Proyecto y Entregables

El proyecto Mana Staff consiste en la elaboración de una página web junto a una aplicación móvil que centralice y optimice la comunicación entre el área de Recursos Humanos de AndesLogística S.A. y sus trabajadores. Las funciones claves serán: - Sección de documentos - Sección de solicitudes - Perfil de usuario - Avisos y eventos Los entregables que se planean para Mana Staff son la aplicación y web totalmente funcional, junto con documentación pertinente cómo Acta de Constitución, Cronograma, EDT, Plan de Desarrollo y Decisiones Técnicas.

# Requerimientos de alto nivel

## Requerimientos del producto

- El sistema debe contar con inicio de sesión seguro, con roles diferenciados para administrador (RRHH) y usuario (empleado).

- El sistema debe permitir descargar documentos laborales (contratos, liquidaciones, certificados, etc)

- El sistema debe permitir enviar y dar seguimiento a solicitudes de los trabajadores.

- Debe existir un módulo de avisos/noticias internas para mejorar la comunicación de la empresa.

- La aplicación móvil debe estar sincronizada con la web para mantener consistencia de datos.

## Requerimientos del proyecto

- El desarrollo debe realizarse bajo metodología ágil SCRUM, con iteraciones.

- Se deben usar tecnologías modernas y de libre acceso (Firebase, Node.js).

- La base de datos debe implementar seguridad en acceso y encriptación para resguardar información sensible.

- El sistema debe ser escalable, con capacidad de soportar un creciente número de usuarios sin perder rendimiento.

- El proyecto debe estar completado en un plazo de 14 semanas.

# Objetivos

## Alcances

- Implementar un módulo de solicitudes en línea con seguimiento en tiempo real.

  - Indicador de éxito: El 100% de los usuarios pueden enviar y dar  seguimiento a solicitudes.

- Crear un sistema de gestión documental seguro, con acceso diferenciado por roles.

  - Indicador de éxito: Al menos el 95% de los documentos son accesibles y descargables de forma correcta por los usuarios.

- Diseñar perfiles de usuario personalizados, con control de acceso.

  - Indicador de éxito: El sistema valida correctamente roles y permisos en el 100% de los intentos de acceso, garantizando seguridad de la información.

- Integrar funcionalidades de inicio de sesión, recuperación de contraseña y validación de identidad.

  - Indicador de éxito: El 100% de los usuarios registrados pueden iniciar sesión y recuperar credenciales de acceso sin incidencias.

- Desarrollar un módulo de avisos/noticias internas de la empresa.

  - Indicador de éxito: Los avisos publicados son visibles para el 100% de los usuarios activos, con registro de lectura en la base de datos.

- Sincronizar todas las funcionalidades entre la aplicación móvil y la página web.

  - Indicador de éxito: Los cambios realizados en la web se reflejan en la app móvil (y viceversa) en tiempo real en el 100% de las pruebas.

- Garantizar la calidad del sistema mediante pruebas de seguridad, funcionalidad y rendimiento

  - Indicador de éxito: El sistema obtiene un 100% de éxito en las pruebas funcionales críticas, sin vulnerabilidades de seguridad graves y con un rendimiento estable bajo pruebas de carga.

## Cronograma (Tiempo)

- La duración del proyecto es de 18 semanas, aplica para las 3 fases realizadas en la carta gantt.

  - Indicador de éxito: Cronograma Gantt cumplido sin contratiempos.

## Costos y presupuesto del proyecto

El presupuesto total estimado para la ejecución del proyecto asciende a $19.968.735 CLP.

Este monto cubre todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software, incluyendo análisis, implementación, infraestructura tecnológica, recursos humanos y puesta en marcha.

A continuación, se presenta el desglose detallado de la estructura de costos:

- Desglose de presupuesto por categoría

- Recursos humanos y desarrollo Representa la mayor inversión del proyecto, destinada al equipo de desarrollo (Gerente de proyecto, desarrolladores Full Stack/Mobile y QA) durante los periodos activos del cronograma.

  - Sueldos del equipo de desarrollo: $10.800.000

    - Detalle: Asignación mensual de $3.600.000 durante la ejecución del proyecto.

  - Análisis de requisitos y diseño: $264.000

    - Detalle: Etapa inicial de levantamiento de información y maquetación.

- Infraestructura tecnológica y servicios Cloud Costos asociados al alojamiento, bases de datos y dominio necesario para el despliegue de la arquitectura web y móvil.

  - Base de datos (Firebase): $400.000

    - Detalle: Costo estimado para la gestión de datos en tiempo real y autenticación.

  - Hosting + Dominio: $43.990

    - Detalle: Pago anual para el alojamiento del servidor web y reserva del nombre de dominio.

- Costos operativos y servicios básicos Gastos fijos necesarios para la operatividad del equipo durante el desarrollo (Electricidad, agua, internet de alta velocidad).

  - Servicios básicos (Luz, agua, internet): $904.500

    - Detalle: Promedio de $301.500 por periodo operativo.

- Implementación y Post-Desarrollo Costos asociados al despliegue final y soporte temprano.

  - Mantenimiento y Actualización: $500.000

    - Detalle: Fondos reservados para correcciones post-lanzamiento (Periodos 1 y 2).

  - Instalación y despliegue: $100.000

    - Detalle: Configuración de entornos productivos.

- Gestión de riesgos

  - Reserva de contingencia: $300.000

    - Detalle: Monto asignado para mitigar riesgos desconocidos o imprevistos menores durante la ejecución.

- Resumen financiero y flujo de ingresos

El financiamiento del proyecto se estructura mediante cuotas canceladas por el cliente (AndesLogística S.A.), proyectando un ingreso total de $19.968.735 ,lo que asegura la solvencia del desarrollo frente a los costos totales.

## Calidad  según  la norma ISO 9001

- Cumplir con los estándares de calidad en el desarrollo.

  - Indicador de éxito: El 100% de las pruebas funcionales, de seguridad y de rendimiento se completan exitosamente.

- Documentar procesos y entregables.

  - Indicador de éxito: Se genera documentación técnica y manuales de usuario para todas las fases.

- Garantizar satisfacción de usuarios finales.

  - Indicador de éxito: Encuestas internas muestran más del 85% de satisfacción con la usabilidad.

- Validar la seguridad de la información.

  - Indicador de éxito: No se detectan vulnerabilidades críticas en las pruebas de seguridad.

- Asegurar mejora continua.

  - Indicador de éxito: Se aplican ajustes derivados de feedback en todas las etapas del proyecto

# Premisas y Restricciones

## Premisas

- Mana Staff podrá almacenar los contratos, finiquitos, y demás documentos del empleado, facilitada por la empresa del mismo.

- Será ubicado en servidor hosting v2Networks.

- Desarrollado en Ionic y Django.

## Restricciones

- El sistema cumplirá con los estándares de seguridad de datos personales.

- Las funciones del sistema se limitarán únicamente hacia las listadas en el documento de requerimientos.

- Los usuarios deben contar con conexión a internet y dispositivos compatibles.

# Riesgos iniciales de alto nivel

- Cambios en requerimientos durante el desarrollo que retrasen la planificación inicial.

- Problemas de compatibilidad entre la versión web y la aplicación móvil.

- Fallas de seguridad en el almacenamiento de información sensible.

- Errores de integración con la base de datos, generando inconsistencias.

- Sobrecarga del equipo por tiempos de dedicación limitados.

- Dificultades en las pruebas QA, requiriendo más tiempo de corrección.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Levantamiento de requerimientos | 22-08-2025 |
| Documentación (RACI, EDT, decisiones técnicas) | 28-08-2025 |
| Gestión de Riesgos | 03-09-2025 |
| Desarrollo de Página Web | 24-09-2025 |
| Desarrollo de Aplicación móvil | 17-10-2025 |
| Pruebas QA | 12-11-2025 |
| Marcha Blanca | 28-11-2025 |
| Cierre del proyecto | 05-12-2025 |

# Presupuesto estimado

El capital total requerido para la ejecución del proyecto se establece en $19.968.735 CLP. Este presupuesto financia los recursos críticos descritos a continuación:

- Recursos humanos y servicios profesionales: Financiamiento del equipo de desarrollo y análisis, abarcando la mayor parte de la inversión para asegurar calidad de ingeniería.

- Software y hardware: Adquisición de licencias de software especializadas y dispositivos móviles dedicados para pruebas de aseguramiento de calidad (QA), garantizando compatibilidad y rendimiento.

- Infraestructura tecnológica: Inversión en servicios Cloud (Firebase) y hosting profesional, asegurando escalabilidad y seguridad de datos superior a la de servidores locales.

- Fondo de maniobra: Inclusión de reservas para contingencias y mantenimiento post-implementación.

# Requisitos de aprobación del proyecto

- Cumplimiento de los entregables planificados.

- Disponibilidad de un sistema web y aplicación móvil funcional.

- Validación mediante pruebas de calidad exitosas.

- Cumplimiento de plazos según el cronograma definido.

- Entrega formal de documentación y presentación final del proyecto.

# Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bastián Núñez | Gerente de TI | TI |  |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | El Director de Proyecto tiene la autoridad para seleccionar y asignar personal interno al proyecto, incluye la designación de roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | El Gerente de Proyecto no puede realizar ajustes al presupuesto asignado al proyecto. |
| Decisiones técnicas | El Gerente de TI, cómo Gerente de TI, tiene plena autoridad sobre decisiones técnicas del proyecto (Selección de tecnologías, herramientas de desarrollo, etc). Sin embargo, decisiones que impliquen cambios significativos en el alcance funcional o experiencia del usuario deben ser consultadas con Director de Proyecto. |
| Resolución de conflictos | El Director de Proyecto está autorizado para mediar y resolver conflictos internos del equipo, como diferencias en la asignación de tareas, y prioridades de trabajo. En caso de conflictos mayores que involucren a múltiples departamentos, deberá acudir al Gerente General. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | El Director de Proyecto deberá escalar decisión que supere sus límites de autoridad a el Gerente General, o para temas de recursos humanos a el Gerente de RRHH. |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |
| Bastián Núñez | TI |  |
| Danae Arenas | TI |  |
| Antonia Díaz | TI |  |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
|  | 20/08/2024 |  |
|  | 20/08/2024 |  |
|  | 20/08/2024 |  |
|  | 20/08/2024 |  |
|  | 20/08/2024 |  |
|  | 20/08/2024 |  |