1 Sprint, que vamos a hacer en cada sprint

07/agosto

21/agosto 1er Sprint avance en documentos y que se iba a hacer

4/Septiembre se hablan de las funciones de página web y app y se inicia el desarrollo pagina web

18/Septiembre se muestran avances de página web, Tener realizado el frontend por completo

02/Octubre Tener listo funciones y backend en la página web, página web finalizada, Se comienza a programar aplicación móvil.

16/Octubre Tener listo las principales páginas o secciones del frontend de la aplicación móvil

30/Octubre Front end terminado, conectar con la base de datos y funciones vitales

13/Noviembre Aplicación móvil terminada, se empiezan a hacer pruebas QA y de seguridad, etc

27/Noviembre Aplicación y página web terminada, se realizaron pruebas, marcha blanca, etc.

Funciones principales

- Inicio de sesión.

- Recuperación de contraseña.

- Perfil de usuario.

- Sección de documentos.

- Sección de solicitudes.

- Sección de avisos y noticias de la empresa.

- Sistema de auditoría (logs de accesos y cambios).

- Panel de administración RRHH.

- Dashboard con métricas.