DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Sprint Planning – Sprint Goal

Product Owner: Bastian Nuñez

Scrum Master: Antonia Diaz

Developer Team: Danae Arenas

Sprint: 2

Duración: 2 semanas (18 Septiembre -   2 Octubre)

Proyecto: ManaStaff

## Sprint Goal

“Desarrollar un backend completamente funcional que permita el manejo de usuarios, solicitudes, documentos, noticias y eventos y administración, listo para integrarse con el frontend existente.”

## Historias de usuario seleccionadas (Front end)

| ID | Historia | Prioridad | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| H001 | Quiero poder gestionar las solicitudes de los trabajadores | Alta | 18 |
| H002 | Quiero poder gestionar los usuarios. | Alta | 24 |
| H003 | Quiero poder gestionar los documentos de los usuarios | Alta | 26 |
| H004 | Quiero poder gestionar las noticias | Media | 8 |
| H005 | Quiero poder modificar mi información personal | Media | 7 |
| H006 | Quiero poder gestionar mis documentos | Alta | 10 |
| H007 | Quiero poder gestionar los avisos | Media | 8 |
| H008 | Quiero revisar solicitudes de vacaciones | Baja | 8 |
| H009 | Quiero poder iniciar sesión | Alta | 4 |
| H010 | Quiero subir liquidaciones de mis empleados | Media | 7 |
| H011 | Quiero poder recuperar mi PIN en caso de olvido | Baja | 8 |
| H012 | Quiero que mi sesión se cierre automáticamente en caso de inactividad | Alta | 4 |
| H013 | Quiero revisar las descargas de documentos por auditorías | Baja | 3 |
| H014 | Quiero recuperar mi contraseña | Alta | 7 |
| H015 | Quiero revisar las auditorías de inicios de sesión exitosos en el sistema | Baja | 5 |
| H016 | Quiero que se bloquee mi cuenta tras intentos fallidos | Alta | 10 |
| H018 | Quiero revisar métricas en el dashboard | Media | 5 |
| H019 | Quiero validar cambios críticos en el perfil de empleados | Alta | 4 |
| H020 | Quiero realizar solicitudes a recursos humanos | Alta | 20 |

## Tipo de estimación realizada

Para la estimación se utilizó el método probado “Planning Poker”: Cada miembro del equipo elige una carta con un número que representa su estimación del esfuerzo. Luego se discuten las diferencias y se llega a un consenso.

## Tareas priorizadas

Para H001 y H008 (18)

- Listado solicitudes pendientes de los usuarios. (6)

- Listar solicitudes cerradas (aprobadas/rechazadas) (3).

- Aprobar/Rechazar solicitudes pendientes. (6)

- Filtrar por tipo de solicitud. (3)

Para H002 (24)

- Crear usuario desde administración. (5)

- Editar usuario desde administración. (6)

- Eliminar usuario desde administración. (3)

- Listar usuarios desde administración. (5)

- Validación de campos de crear usuario. (5)

Para H003 y H010 (33)

- Subir documentos de usuario. (7)

- Modificar documentos de usuario. (6)

- Eliminar documentos de usuario. (4)

- Listar documentos del usuario. (6)

- Vista de documento del usuario. (5)

- Validación de campos de documentos. (5)

Para H004 y H007 (16)

- Listar noticias y avisos desde administración. (3)

- Crear noticias y avisos. (5)

- Editar noticias y avisos. (5)

- Eliminar noticias y avisos. (3)

Para H005 (7)

- Modificar información personal del perfil de usuario. (4)

- Protección de modificación de campos protegidos. (3)

Para H006 (10)

- Listar documentos de usuario normal. (3)

- Descargar documentos desde usuario normal. (4)

- Ver documentos desde usuario normal. (3)

Para H009 y H014(19)

- Iniciar sesión con usuario y contraseña de Firebase Authentication. (5)

- Recuperación de contraseña con link al correo. (7)

- Cambio de contraseña desde perfil de usuario. (6)

Para H011 (8)

- Recuperación de PIN. (8)

Para H012 (4)

- Cerrar sesión por inactividad. (4)

Para H013 y H015 (8)

- Listado de auditorías. (3)

- Filtro por tipo de auditoría. (5)

Para H016 (10)

- Bloquear cuenta tras 5 intentos fallidos (10 min de bloqueo). (10)

Para H018 (5)

- Carga de métricas reales a dashboard. (5)

Para H019 (4)

- Realizar solicitudes de cambio de perfil a RRHH. (4)

Para H020 (20)

- Crear solicitud de trabajador para RRHH. (7)

- Listado de solicitudes para empleados. (4)

- Cancelar solicitud de trabajador. (6)

- Validación de campos de solicitud. (3)

## Estimación total del sprint

Total de puntos planificados: 186

Riesgo: Muy posible sobrecarga de trabajo para los desarrolladores, retrasando la entrega del proyecto.