DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Sprint Planning – Sprint Goal

Product Owner: Bastian Nuñez

Scrum Master: Antonia Diaz

Developer Team: Danae Arenas

Sprint: 3

Duración: 1 semana (15 - Octubre - 22 Octubre)

Proyecto: ManaStaff

## Sprint Goal

“Perfeccionar al 95% o más todos los detalles de la página web, garantizando la mayor calidad de la misma”

## Backlog seleccionado

| ID | Tarea | Prioridad | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| T001 | Mejoras visuales | Media | 13 |
| T002 | Mejoras de Funcionalidades | Alta | 44 |
| T003 | Pruebas de QA | Alta | 21 |

## Tipo de estimación realizada

Para la estimación se utilizó el método probado “Planning Poker”: Cada miembro del equipo elige una carta con un número que representa su estimación del esfuerzo. Luego se discuten las diferencias y se llega a un consenso.

## Tareas priorizadas

Para T001 (13)

- En documentos pendientes, colocar que no hay documentos (4)

- Arreglar para no poder eliminar / modificar usuario propio (5)

- Filtrar por tipo de solicitud (4)

Para T002 (44)

- Notificaciones sobre cambio de estado de solicitud (8)

- Razón del porque rechazó la solicitud (5)

- Validaciones de recuperar contraseña (7)

- Cambiar “Eliminar” por deshabilitar (4)

- Auditorías Funcional (8)

- Validaciones de cambiar contraseña (4)

- Recuperación de PIN con correo (8)

Para T003 (21)

- Pruebas de Funcionalidad (6)

- Pruebas de Seguridad (9)

- Pruebas de Rendimiento (6)

## Estimación total del sprint

Total de puntos planificados: 78

Riesgo: Posible aparición de nuevos errores al corregir errores y funcionalidades.