DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Burndown Chart

Product Owner: Bastian Nuñez

Scrum Master: Antonia Diaz

Developer Team: Danae Arenas

Sprint: 3

Duración: 1 semana (15 - Octubre - 22 Octubre)

Proyecto: ManaStaff

## Sprint Goal

“Perfeccionar al 95% o más todos los detalles de la página web, garantizando la mayor calidad de la misma”

## Datos del sprint

Esfuerzo total planificado: 78 pts.

Días planificados: 7 días.

Capacidad diaria de entrega: ~11/pts por día.

## BurnDown Chart (Tabla)

| DIA | Trabajo pendiente | Ideal |
| --- | --- | --- |
| Dia 0 | 78 pts | 78 pts |
| Dia 1 | 70 pts | 69 pts |
| Dia 2 | 58 pts | 58 pts |
| Dia 3 | 46 pts | 47 pts |
| Dia 4 | 39 pts | 36 pts |
| Dia 5 | 20 pts | 25 pts |
| Dia 6 | 10 pts | 14 pts |
| Dia 7 | 0 pts | 0 pts |

## Interpretación

El equipo comenzó con 78 pts.

Se realizó una entrega completa, sin contratiempos.