DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Impediment Log

Product Owner: Bastian Nuñez

Scrum Master: Antonia Diaz

Developer Team: Danae Arenas

Sprint: 2

Duración: 2 semanas (18 Septiembre -   2 Octubre)

Proyecto: ManaStaff

## Impediment Log

El presente impediment log registra las dificultades encontradas a lo largo del desarrollo del Sprint actual.

Su propósito es asegurar la transparencia y el seguimiento continuo de los obstáculos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos del sprint.

Se observa que quedaron 2 problemas sin resolver en el transcurso del sprint, que se plantean como tareas a resolver en el transcurso del siguiente sprint.

| ID | Fecha detectado | Descripción documento | Acción de Mitigación | Estado | Solución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-IMP-02 | 06-10-2025 | Nombre de cargo no relacionados con la empresa | Colocar nombres genericos | Resuelto | Colocar nombres de cargos relacionados con Andes Logistica. |
| 09-IMP-02 | 06-10-2025 | Falta pagina de inicio al iniciar sesión |  | Rechazado | Se definio como algo no prioritario y fue rechazado por falta de tiempo. |
| 12-IMP-02 | 07-10-2025 | Las solicitudes no cargan en tiempo real. | Solicitudes estaticas, se "cargan" al entrar a la pagina. | En espera |  |
| 14-IMP-02 | 07-10-2025 | Falta un mensaje de porque su solicitud fue aprobada o rechazada | Mensaje generico de rechazo para todos | Resuelto | Se coloca una "Razon" al rechazar una solicitud de minimo 10 caracteres. |
| 16-IMP-02 | 07-10-2025 | El dashboard no carga en tiempo real. | Carga estatica al entrar al dashboard | En espera |  |
| 20-IMP-02 | 08-10-2025 | Mejorar el diseño de "imagen_actual" al modificar usuario en administración | Diseño sin css para imagen | Resuelto | Diseño mejorado con estilos css modernos. |
| 24-IMP-02 | 09-10-2025 | El boton de cancelar imagen en inicio_perfil se le debe aplicar css | Boton funcional pero sin diseño agregado | Resuelto | Diseño de boton acorde a la estetica de la web. |
| 01-IMP-03 | 16-10-2025 | Los usuarios no deben eliminarse, estos deben ser deshabilitados, la información no debe borrarse. | Deshabilitar "Eliminacion" | Resuelto | Se cambio "eliminar" por deshabilitar usuario, ahora los usuarios no se eliminan. |