DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Sprint Review

Product Owner: Bastian Nuñez

Scrum Master: Antonia Diaz

Developer Team: Danae Arenas

Sprint: 3

Duración: 1 semana (15 - Octubre - 22 Octubre)

Proyecto: ManaStaff

## Historias de usuario Completadas (Back End)

| ID | Tarea | Prioridad | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| T001 | Mejoras visuales | Media | 13 |
| T002 | Mejoras de Funcionalidades | Alta | 44 |
| T003 | Pruebas de QA | Alta | 21 |

## Incremento Entregado

- Módulo de Solicitudes

  - Envío de correo al cambiar de estado de solicitud (Asignación o Aprobar / Rechazar solicitud).

- Módulo de Usuarios

  - Deshabilitación de usuarios que no se requiera su acceso al sistema.

- Módulo de Documentos

  - Mejora visual de Estado de documentos.

- Módulo de Perfil de Usuario

  - Recuperación de PIN se envía correo electrónico con código de validación.

  - PIN y contraseña con validaciones aplicadas.

- Auditorias

  - Auditorías funcionales, con mini dashboard dedicado.

  - Auditorías con filtros de fecha, tipo de auditoría y usuario que realizó auditoría.

## Retroalimentación del Product Owner

Positivo: Auditorías funcionales, UI moderno e intuitivo, correos electrónicos enviados eficientemente, validaciones de contraseña segura.

A mejorar:

- Alinear los diseños de cada página.

## Próximos pasos (Para Sprint 4)

- Desarrollo Frontend y Backend para móvil.

- Pruebas de QA para aplicación móvil.