Plan de Pruebas

Chimiclips

Fecha: 25/03/2025

TCY0101 - Técnicas de Calidad de Software

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/03/2025 | Inicio de Documentación de Pruebas | Bastian Núñez |

Información del Proyecto

| Organización | Chimichangas |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | Chimiclips |
| Fecha de Inicio | 25/03/2025 |
| Fecha de Término | 07/07/2025 |
| Patrocinador principal | Bastian Nuñez |
| Docente | Juan Gana |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.590.462-8 | Bastian Nuñez | basti.nunezs@duocuc.cl |

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

El Plan de Pruebas considera probar cada ámbito pensado para cada Requisito Funcional. Estos incluyen funcionalidades básicas del Sistema como: Iniciar sesión, Recuperar Clave, Registrar Usuario, Subir Clip, etc. No considera cada aspecto de los Requisitos NO Funcionales.

Descripción Descripción general del sistema y características clave

El sistema de la página web, “Chimiclips”, se trata de subir clips recopilados por un grupo llamado Chimichangas. El sistema está desarrollado con el Framework Django, y programado en Python. Utiliza Firebase para: - Base de Datos (Realtime Database) - Almacenamiento de Imágenes o Blob (Storage) - Autenticación (Firebase Authentication) El sistema cuenta con la integración de PayPal para realizar donaciones en línea.

| Resumen de las pruebas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulos del sistema a probar | Autenticación Clips Comentarios Perfil Seguridad Administración Donaciones |  |
| Objetivos de las pruebas | Validar las Funcionalidades del Software y mitigar fallas de seguridad. |  |
| Detalle del orden de ejecución de los módulos | - Autenticación - Comprobar que el usuario pueda iniciar sesión. - Perfil - Validar ediciones que el usuario quiera realizar a su perfil. - Clips - Asegurar que solo usuarios autorizados puedan subir Clips. - Los usuarios tienen la capacidad de ver clips. - Comentarios - Comprobar que se puedan ver comentarios, y que únicamente usuarios autenticados puedan comentar. - Seguridad - Validar que el sistema no permita movimientos no autorizados. - Administración - Validar la administración. CRUD usuarios, CRUD clips, CRUD comentarios. - Donaciones - Validar que el sistema permite a usuarios autenticados donar. |  |
| Tipos de pruebas a realizar | Requisitos Funcionales Requisitos no Funcionales |  |
| Técnicas de pruebas a utilizar | Caja Negra Caja Blanca Híbrido |  |
| Roles y responsabilidades | Rol | Responsabilidades |
|  | QA | Diseñar las pruebas. |
|  | Lider de Pruebas | Planificar y Estimar las Pruebas. |
|  | Tester de Pruebas | Verificar las Pruebas. |

Entorno y configuración de las pruebas Definir los requisitos de software y hardware necesarios para ejecutar las pruebas.

Para realizar las pruebas es necesario: Acceso a Internet. Software: - Windows 10 - 11 - Navegador Chrome Hardware: - Teclado - Monitor - 6GB RAM

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

- Pruebas de Autenticación (1 Semanas) - Responsable: Bastian Nuñez - Tareas: Autenticación, autorización, registro, recuperar cuenta. - Pruebas de Perfil (1 Semanas) - Responsable: Bastian Nuñez - Tareas: Editar Usuario, Imagen, Correo, Contraseña. - Pruebas de Comentarios (1 Semanas) - Responsable: Bastian Nuñez (1 Semanas) - Tareas: Subir Comentario, Editar Comentario, Eliminar Comentario. - Pruebas de Clips (1 Semanas) - Responsable: Bastian Nuñez - Tareas: Subir Clips, Editar Clips, Listar Clips Propios, Eliminar Clip Propio, Ver Clips. - Pruebas de Seguridad (1 Semanas) - Responsable: Bastian Nuñez. - Tareas: Cerrar Sesión por Inactividad, Autorización para Tareas, Fuerza bruta. - Pruebas de Administración (1 Semanas) - Responsable: Bastian Nuñez. - Tareas: CRUD Usuarios, CRUD Clips, CRUD Comentarios. - Pruebas de Donaciones (1 Semanas) - Responsable: Bastian Nuñez. - Tareas: Donar sin autenticar, donar autenticado, cancelar donación, aceptar donación.

ANEXO RESPALDO https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTSEqm5L9QoPKDdMI369yivNRGAIJGEc/edit?usp=sharing&ouid=100175787186434316313&rtpof=true&sd=true

Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionados al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso. Magnitud: Alto, Significativo , Moderado, Inferior y Baja. Probabilidad de ocurrencia. Plan de mitigación y plan de contingencia.

| Riesgo | Magnitud | Ocurrencia | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caída de Internet | Alta | Baja | Contratación de buen proveedor | Modem con Internet |
| Enfermedad de Miembro del Equipo | Alta | Baja | Evitar contagios | Trabajo Remoto |
| Falla de Autenticación | Moderado | Media | Crear Usuarios desde la Base de Datos | Realizar cambios al codigo |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de Pruebas | Documento word que determina el plan de pruebas del proyecto. |
| Matriz de Trazabilidad | Documento excel que detalla cada caso de prueba con su requerimiento. |
| Casos de Prueba | Documento word que detalla los casos de prueba a realizar. |
| Carta Gantt | Documento que detalla las fechas de cada prueba. |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar término al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

Condiciones de Término: - Autenticación sin fallas - Funcionalidades clave no presentan errores (Clips, Comentarios) Tolerancia de Defectos: - El 5% de las pruebas no pasa.