DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Sprint Planning – Sprint Goal

Product Owner: Bastian Nuñez

Scrum Master: Antonia Diaz

Developer Team: Danae Arenas

Sprint: 4

Duración: 2 semanas (3 - Noviembre - 17 Noviembre)

Proyecto: ManaStaff

## Sprint Goal

“Desarrollar completamente la aplicación web, con validación de formularios, y pruebas de QA”

## Backlog seleccionado (Aplicación móvil)

| ID | Historia | Prioridad | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| H004 | Quiero poder gestionar las noticias | Media | 8 |
| H005 | Quiero poder modificar mi información personal | Media | 13 |
| H006 | Quiero poder gestionar mis documentos | Alta | 29 |
| H007 | Quiero poder gestionar los avisos | Media | 8 |
| H009 | Quiero poder iniciar sesión | Alta | 36 |
| H011 | Quiero poder recuperar mi PIN en caso de olvido | Baja | 9 |
| H012 | Quiero que mi sesión se cierre automáticamente en caso de inactividad | Alta | 6 |
| H014 | Quiero recuperar mi contraseña | Alta | 17 |
| H016 | Quiero que se bloquee mi cuenta tras intentos fallidos | Alta | 12 |
| H020 | Quiero realizar solicitudes a recursos humanos | Alta | 21 |
| NO | Tareas sin historia de usuario definida | Alta | 29 |

## Tipo de estimación realizada

Para la estimación se utilizó el método probado “Planning Poker”: Cada miembro del equipo elige una carta con un número que representa su estimación del esfuerzo. Luego se discuten las diferencias y se llega a un consenso.

## Tareas priorizadas

Para H004 y H007 (16)

- Móvil listado de avisos y noticias (5)

- Móvil ver detalle de avisos y noticias (4)

- Diseño móvil inicio avisos y noticias (4)

- Diseño móvil ver detalle de avisos y noticias (3)

Para H005 (13)

- Móvil ver perfil de usuario (5)

- Móvil modificar perfil de usuario (5)

- Diseño móvil de perfil de usuario (3)

Para H006 (29)

- Móvil funcionamiento de PIN (8)

- Móvil descarga de documentos (8)

- Móvil visualización de documento (5)

- Móvil listar documentos (8)

Para H009 (36)

- Móvil inicio de sesión con credenciales (8)

- Móvil seguridad de urls (9)

- Inicio de sesión con doble verificación (SMS o Código al correo) (8)

- Diseño móvil inicio sesión (3)

- Móvil inicio de sesión con credenciales (8)

Para H011 (9)

- Móvil cambiar pin (6)

- Diseño móvil de cambio de pin (3)

Para H014 (17)

- Móvil cambiar contraseña (6)

- Diseño móvil recuperación clave (3)

- Móvil recuperación de clave (8)

Para H016 (12)

- Cierre de sesión por inactividad (6)

- Bloquear cuenta tras inicios de sesión incorrectos (6)

Para H020 (21)

- Móvil listar solicitudes (6)

- Móvil crear solicitud (8)

- Móvil cancelar solicitud (7)

Tareas sin Historias de Usuario (29)

- Flujo de caja (5)

- Pruebas funcionales y no funcionales (8)

- Pruebas de seguridad (8)

- Documentación QA (8)

## Estimación total del sprint

Total de puntos planificados: 188 pts.

Riesgo: Posible sobrecarga de trabajo.