## Slide 1
MANA
STAFF
PRESENTADO POR
BASTIÁN NUÑEZ, DANAE ARENAS BARRÍA Y ANTONIA DÍAZ
ASIGNATURA: 008D CAPSTONE
FECHA: 15/10/2025
DUOC UC
PROYECTO APT

## Slide 2
ÍNDICE
01
02
Avance Sprint 1
03
Avance Sprint 2
04
Cronograma
05
06
Conclusiones
Introducción
Página Web

## Slide 3
Introducción
ManaStaff es una plataforma para AndesLogística S.A. que mejora la comunicación y gestión de recursos humanos mediante el acceso digital a documentos, solicitudes, avisos y noticias.

## Slide 4
Avance Sprint 1
“Entregar una primera versión con el front end funcional, tanto en vistas de usuario como de administrador.”
Sprint Goal
Se planificaron 5 historias de usuarios para este sprint.
Tuvo un total de 92 pts.

## Slide 5
Avance Sprint 2
“Desarrollar un backend completamente funcional que permita el manejo de usuarios, solicitudes, documentos, noticias y eventos y administración, listo para integrarse con el frontend existente.”
Sprint Goal
Se planificaron 19 historias de usuarios para este sprint.
Tuvo un total de 186 pts.

## Slide 6
Cronograma

## Slide 7
No se completaron 3 historias de usuario por Falta de Tiempo:
  Quiero revisar las descargas de documentos por auditorías (Auditorias)
  Quiero poder recuperar mi PIN en caso de olvido
  Quiero revisar solicitudes de vacaciones (Filtrado)
Problemas de Sprints

## Slide 8
Página Web

## Slide 9
Durante el desarrollo del proyecto enfrentamos algunos retrasos y dificultades para organizarnos y repartir tareas, lo que extendió el tiempo planificado. Sin embargo, este proceso nos permitió fortalecer el trabajo en equipo, aprender a utilizar Firebase y mejorar nuestras habilidades técnicas.
Finalmente, conseguimos crear una página web funcional que cumple con los objetivos propuestos, reflejando el esfuerzo y compromiso de todo el equipo.
Conclusiones

## Slide 10
Gracias por su atención